Требования к  участнику конкурса на выбор технического заказчика

Кандидат для исполнения функций технического заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- Состоять членом   саморегулируемой организации в области  строительства.

- Иметь в штате специалистов по организации строительства, внесенных в национальный реестр специалистов в области строительства.

Требуемые  функции  Технического заказчика:

- - Организация перепланировки и переустройства помещений в здании физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25 октября 2011г. № 508 –ПП.

- - получение Решения  Мосжилинспекции о согласовании переустройства и  перепланировки помещений ФОК,  ордеров на производство работ и установку временных зданий, сооружений и ограждений;

- - получение права ограниченного пользования соседними земельными участками (сервитутов) на время строительства;

- – приемка рабочей документации от проектной организации, проверка документации, её утверждение;

- - обеспечение работ на объекте комплектами рабочей документации,   допущенной   к производству работ путем простановки штампа;

- – сопровождение разработки проектной организацией проекта перепланировки и переустройства для направления в Мосжилинспекцию, контроль за сроками выполнения проектных работ;

- - передача подрядной организации (генеральной подрядной организации) копии Решения  Мосжилинспекции о согласовании переустройства и   перепланировки помещений;

- - организация регламентированного согласования ПОР   с заинтересованными службами, балансодержателями (собственниками) и иными структурами в соответствии с порядком, предусмотренным руководящими документами;

- - организация получения разрешений соответствующих эксплуатирующих организаций на производство работ в границах зон землеотвода, на действия с зелеными насаждениями;

- - подготовка   и передача строительного объекта  подрядной (генеральной подрядной) организации совместно с точками подключения к сетям инженерно-технического обеспечения   по акту;

- - привлечение для авторского надзора за строительством объекта лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

- - проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в полном объёме в соответствии с нормативными документами;

- - обеспечение выборочной контрольно-геодезической съемки элементов здания и инженерных коммуникаций;

- - обеспечение выполнения работ по строительству,  в соответствии с заданием на проектирование, проектной документацией, разрешением на  перепланировку и переустройство, требованиями технических регламентов;

- - приемка выполненных работ по Акту формы КС- 2, проверка формы КС-3, проверка и приемка исполнительной документации;

- -обеспечение доступа на строительную площадку представителей органов государственного надзора, организация устранения выявленных недостатков с возможной приостановкой строительно-монтажных работ до их устранения, составления актов об устранении недостатков, информирование надзорных органов о сроках завершения работ, которые подлежат проверке;

- - организация заказа, изготовления, поставки, приемки, хранения и передачи подрядчику для монтажа инженерного и технологического оборудования строящегося объекта, а также давальческих строительных материалов;

- - контроль за обеспечением требований охраны труда и пожарной безопасности на строительной площадке;

- - организация наладки и апробирования инженерного и технологического оборудования и других мероприятий по подготовке объекта капитального строительства к эксплуатации;

- – организация пуско-наладочных работ, контроль за проведением индивидуальных испытаний смонтированных инженерных систем и оборудования, организация комплексных испытаний инженерных систем и оборудования с составлением требуемой документации;

- - приемка законченного строительством объекта;

- - организация подготовки и оформления документов для запроса о выдаче Акта о завершении переустройства и перепланировки помещений, направление запроса  о выдаче Акта  в  Мосжилинспекцию;

- - предъявление законченного строительством объекта Мосжилинспекции, получение Акта о завершении перепланировки и переустройства;

- - комплектование, учет, хранение и передача соответствующим организациям исполнительной документации по ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ Р 7.0.8, в том числе общих журналов работ.